
別紙1
ロクハ公園の現状について
1) ロクハ公園の位置
・ロクハ公園は、周辺に国道1号や県道2号などの主要道路が通っており、新名神高速道路の草津田上ICから車で約5分の距離に位置している。
・最寄りの南草津駅からは、京都駅まで約20分（電車）、大阪駅まで約50分（電車）でアクセス可能である。南草津駅からロクハ公園までは約20分（バス）でアクセス可能である。
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2) ロクハ公園の商圏
・自転車15分圏内（日常的な利用が見込まれる）に、約6万人の商圏を有している。
・自動車30分圏内（休日の利用が見込まれる）に、約80万人の商圏を有している。[image: ]





3) [bookmark: _GoBack]ロクハ公園の概要
	· ロクハ公園は市民の憩いの場、健康増進の場として、昭和53（1978）年より整備、昭和63（1988）年に供用開始した総合公園である。
· レジャープール、多目的広場、野外ステージ、デイキャンプ場、スポーツ広場、遊具広場、お花見広場等の多様な施設を有している。
· 名前の由来となった「ロクハ（緑波）池（3.8ha）」があり、四季を通じて市民に親しまれる公園となるよう「見る自然」「学ぶ自然」「ふれる自然」をテーマに施設が整備された。
· 駐車場の収容台数は合計で約450台である。
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図　ロクハ公園の園内図
4) [image: ]ロクハ公園エリア別の概要
1 水のエリア
・屋内/屋外プールに加え、川原池やじゃぶじゃぶ
小川などの水辺空間が存在する。
➡プール施設等の老朽化への対応が必要。
2 緑のエリア
・芝生広場や遊具（くるくるランド）を備えた、
子どもの遊びや休憩の場が存在する。
・ウォーキング・ジョギングコースが整備されて
いる。
3 食のエリア
・バーベキュー広場やキャンプ広場が存在する。
・デイキャンプの森で日帰りBBQ（事前予約必要）
が可能。
4 活動のエリア
・健康遊具やバスケットコートなど、健康から
スポーツまで多様な活動の場が存在する。

5) ロクハ公園の利用者
・ロクハ公園プールの利用者数は、新型コロナウイルス感染拡大前（令和元年）までは年間6～7万人程度で推移している。新型コロナウイルスの影響もあり、令和2年度は2千人程度となっているものの、令和5年度には5万人まで回復している。
・月別の利用比率でみると、7月・8月で全体の90％以上を占めている。
・年齢層別の利用者数でみると、大人と小・中学生がそれぞれ全体の40％程度を占めており、幼児は15％程度、高校・大学生は1～2％程度となっている。
[image: ][image: ]






図　ロクハ公園の利用者数（左：月別、右：年齢層別）


6) ロクハ公園の再整備に係る検討の変遷
・草津市では、ロクハ公園プールの再整備を検討してきたが、以下の状況の変化に伴い、水のエリアを中心とする公民連携によるリニューアルに方針を変更。【これまでの検討の経過】
▶令和4年度 　：劣化度調査によりプール改修の必要性を確認
▶令和5年度 　：検討委員会を立ち上げ基本計画案策定に向けた検討を開始
▶令和6年度末 ：基本計画案はほぼ完成したが、物価高騰により継続検討が必要と判断
▶令和7年度 　：社会情勢の変化や物価動向などを踏まえ、新たな再整備の方向性について検討を進めた
【検討にあたり踏まえた状況の変化】
▶概算額
　令和7年度に再試算の結果、横ばい状態（概算工事費総額：19億円）
▶議会の声
　『公園全体の再整備』『屋外プールの是非』に対する意見あり
▶環境変化
　熱中症警戒アラート発令日の急増（令和4年度：14日→令和6年度：35日（2.5倍））
▶他自治体の動向
　老朽化した屋外プールの廃止、水遊び場や屋内プールへの転換を検討


7) 事業スケジュール
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山手幹線延伸により、実際は圏域に含まれることが

想定される範囲
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